关于印发《湖南农业大学既有多层住宅增设电梯服务指南》的通知

各二级单位：

《湖南农业大学既有多层住宅增设电梯服务指南》已经学校审定，自发布之日起生效施行，现予公布，请遵照执行。

湖南农业大学既有多层住宅增设电梯

服务指南

第一条  为满足我校教职员工对美好生活的追求，改善和提高既有多层住宅的使用功能，按照“业主自愿、学校指导、依法监管、确保安全”的原则，学校同意对既有旧房住宅增设电梯。

第二条  既有多层住宅增设电梯的政策依据为《长沙市既有多层住宅增设电梯管理规定》（长政办发〔2018〕11号）（附件1）

第三条  既有旧房住宅增设电梯原则上以栋为单位提出申请。如遇特殊情况，采取一事一议原则。

第四条  业主增设电梯具体流程如下：

（一）业主代表向校工会递交既有多层住宅增设电梯申请表（附件2）；

（二）业主代表按芙蓉区制定的审批流程（附件3）到建设局927办公室取回联合审批收件单；

（三）校工会召集东沙社区、后勤基建处、保卫处、资产处、信息中心、档案馆等单位和部门召开专题协调会，告知业主电梯安装进程中应注意的事项；

（四）电梯安装公示期间，业主代表须告知东沙社区，由东沙社区拍照留证后在相关表格上签字；

（五）业主到区政府相关部门取得建筑工程施工许可证后报校工会，校工会组织学校相关部门负责人、电梯安装公司、物业管理公司负责人及业主代表召开技术交流会议，达成共识后方可正式施工。

第五条 安装电梯必须“先报后建”，禁止“先建后报”。业主须按照相关规定完成电梯安装所有报建手续后方可施工。未办理申报手续施工的，学校保卫处代表学校协助街道、城管终止电梯安装行为。对“先建后报”造成严重后果的，追究业主及相关人员法律责任。

第六条  学校相关部门应对业主增设电梯提供咨询服务。校工会负责政策宣传、电梯公司推介（含团购协商）及申请受理；后勤基建处提供水电管网布局等方面的咨询服务；信息中心提供弱电踏勘、设计、施工、验收等全过程咨询服务；档案馆提供房屋图纸等咨询服务；资产处提供土地使用证、房产证等方面的咨询服务。其他所需档案资料可到长沙市城建档案馆查询。

第七条  东沙社区代表东湖街道对既有旧房住宅增设电梯工作进行指导和协调。

第八条  物业公司提供水电表接驳服务，并依据物业服务合同对电梯公司施工过程进行监管。

第九条  电梯公司在施工时须主动接受政府部门、物业公司和学校相关部门的监管，做到安全、文明施工。

附件1：

长沙市既有多层住宅增设电梯管理规定

第一条  为适应经济社会发展，改善和提高既有多层住宅的使用功能，根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，结合本市实际，按照“业主自愿、政府指导、依法监管、确保安全”的原则，制定本规定。

第二条  本规定适用于本市市区范围内既有多层住宅增设电梯的建设和管理工作，且增设电梯部分须在原房产建设用地红线范围内。

本规定所称既有多层住宅是指已取得建设工程规划许可证或房屋所有权证、已建成并投入使用的未设电梯的多层住宅。

增设的电梯与套型内楼梯功能一致的住宅及列入拆迁改造计划的住宅，不适用本规定。

第三条  市、区人民政府应加强对既有多层住宅增设电梯管理工作的领导。

住房城乡建设、规划、质监、消防等部门按照各自职责做好既有多层住宅增设电梯管理工作。

属地街道办事处、社区居民委员会等应当对既有住宅增设电梯工作加强指导和协调。

第四条  增设电梯可以以建筑单元、栋为单位申请，以下情况的单位或个人可依照本规定提出增设电梯申请：

（一）业主或业主代表；

（二）业主委员会；

（三）房改房的原售房单位；

（四）直管公房的现有房屋产权人；

（五）业主授权委托的物业服务企业、电梯安装企业。

如遇特殊情况，采取一事一议原则。

共同出资的业主应为增设电梯的建设主体，承担相应法律法规规定的义务和责任。

增设电梯房屋所有权发生变更的，受让人自该房屋变更登记之日起，承继出售人对增设电梯所负权利、义务。

第五条  增设电梯的必要条件：

（一）增设电梯应当满足特种设备、规划、建筑结构和消防安全等规范、技术的标准。

（二）增设电梯占用业主专有部分的，应当事先征求该业主同意；增设电梯应当经本栋或本单元专有部分占本栋或本单元建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上业主同意。

（三）同意增设电梯单元全体业主就以下事项达成书面协议：增设电梯设计方案；增设电梯工程费用的预算及其筹集方案；电梯运行、维护保养、修理、检验检测、管理等费用的分担方案；电梯使用管理维护单位主体确定。

（四）增设电梯须保证消防安全及出行通道的要求。增设电梯的尺寸原则上不得大于2.5米 ×2.5米，通过连廊与原住宅相连的，连廊伸出的长度不得大于2米。增设的电梯不应设置在住宅临城市主、次干道的一侧，同时不应影响城市景观风貌要求，同一小区增设电梯应保持整体统一、规范、有序、美观。

第六条  按照“谁受益、谁出资”的原则，既有住宅增设电梯所需要的资金，根据所在楼层、套型建筑面积等因素，由业主按照一定的分摊比例共同出资、自行筹集，分摊比例由共同出资业主协商确定。

业主可按相关规定提取住房公积金出资增设电梯，可按相关规定提取物业维修资金用于增设电梯的维护和保养。

第七条  按照简化、便民的原则，采取“一窗受理，并联审批”的方式，在区住房城乡建设部门设立专门窗口一窗受理，区住房城乡建设、规划、质监、消防等部门运用并联审批、信息共享的方法优化流程，方便群众。

第八条  增设电梯主要程序，第一步：业主协商；第二步：公示公告；第三步：申报审批；第四步：施工并竣工验收。

第九条  增设电梯建设主体应委托具备资质的设计单位按照现行国家、地方标准，对增设电梯的可行性进行评估，评估内容为是否满足特种设备要求、规划要求、结构安全、消防安全等，必要时应聘请有资质单位对该住宅进行安全性鉴定。

第十条  既有多层住宅增设电梯，建设主体应该在街道、社区的指导监督下，将本规定第五条所列内容在增设电梯所在显著位置（主要包括本栋住宅、小区主要出入口及小区其他显著位置）进行公示，公示期不得少于15个工作日。如存在异议情形，由街道、社区负责组织调解。

第十一条  增设电梯建设主体应持以下材料申报审批：

（一）全体出资业主的身份证；

（二）满足第五条第（三）项条件同意增设电梯的业主的书面意见；

（三）具备资质的设计单位出具的建筑设计方案、地勘单位出具的详勘报告；

（四）特种设备、结构及消防安全的评估意见；

（五）施工图审查机构审核的施工设计图；

（六）本规定第五条第（四）项所列内容的书面协议；

（七）本办法第十条所列内容的公示公告材料；

（八）依法依规应当提供的其他材料。

第十二条  区住房城乡建设、规划、质监、消防等部门依照各自法定职责依法审批，签署审查意见。

联合审查通过后由社区指导在现场对设计文件进行公示，公示期为7个工作日。经公示无异议的，区规划部门核发建设工程规划许可证、区住房城乡建设部门核发建筑工程施工许可证、区质监部门核发安装告知备案证。

第十三条  电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求，建设单位应当委托具有相应资质的施工单位进行施工，并向区住房城乡建设部门办理工程质量监督申报手续。

第十四条  电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。

第十五条  在电梯安装施工过程中业主提出异议且理由成立的，由相应行政部门依法责令施工单位整改或停工，直至事由消除。

第十六条  既有多层住宅增设电梯工程竣工后，建设主体应到区住房城乡建设部门申请办理竣工验收手续，区住房城乡建设部门通告区规划、区质监、区消防等部门进行集中竣工验收。

第十七条  竣工验收合格的，建设主体应当向属地城建档案馆或相关部门移交建设档案，并向有资质的特种设备检验检测机构申报监督检验并办理使用登记手续后方可交付使用。

第十八条  增设电梯的建设主体应当落实电梯使用管理责任，应当委托物业服务企业或者协商明确其中一个共有人管理电梯，并与具有相应资质的电梯维护保养单位签订合同。

第十九条  在国家、省未出台相关规定前，既有多层住宅增设电梯后新增加建筑面积，暂不征收增容地价和城市基础设施配套费，不办理不动产登记。

第二十条  长沙县、宁乡市、浏阳市根据本县市实际情况，参照执行。

第二十一条  违反本规定擅自增设电梯的，依照有关法律法规进行处理。

第二十二条  本规定自2018年2月1日起施行。

附件2：

湖南农业大学既有多层住宅增设电梯申请表

| 小区名称 |  | 楼 栋 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主代表 | 1. | 联系电话 | 1. |
|  | 2. |  | 2. |
|  | 3. |  | 3. |
| 申 请 理 由 |  |
| 校工会意见 |  | 负责人 |  | 日期 |  |

附件3：电梯安装审批流程

# Text boxes

湘农工发〔2019〕 9号

中国教育工会湖南农业大学委员会

2019年8月29日

中国教育工会湖南农业大学委员会              2019年8月29日印发

消防部门审批

消防设施设计（室内消火栓如移位）

楼梯间排烟设计

业主提供

电气线路增容扩容方案

电梯及连廊耐火等级设计

总平面布局和平面布置设计

设计单位资质证明

平面总图

公示无异议

发放规划许可证

审核后放线

在本栋住宅、小区主出入口及小区其他显著位置公示公告，不少于7个工作日。

并联审批表（附件3）

业主提供

区规划分局办理规划审批手续

规划建报图

规划依据图

现状地形图

红线图

备注：所有资料都需提供电子版，使用易建通设计图纸。

区建设局927室

长沙市既有多层住宅增设电梯申请报告，后附既有多层住宅增设电梯征求业主签名意见表（增设电梯应当经本栋或本单元专有部分占本栋或本单元建筑总面积三分之二以上业主且占总人数三分之二以上业主同意;增设电梯占用业主专有部分的经该业主同意。）

业

主

前

期

准

备

资料

出具联合审批收件单

既有多层住宅增设电梯设计方案、增设电梯费用的预算及筹集方案的协议书、电梯使用管理及维护协议（应含有电梯使用管理维护单位主体确定）、电梯运行、维护保养、修理、检验检测、管理等费用的分摊方案

本梯专有部分全体业主、代理人的身份证复印件

本梯专有部分全体业主房产的房产证复印件

交质监分局

业主提供

业主提供

业主提供:设计资质与设计合同、勘察资质与查勘合同（原已审核合格不需提供）、施工图、结构计算书、详勘报告及规划许可证前往区建设局927室出具施工图审核报告

交由行政审批局发放施工许可证

电梯安装公司资质证明

电梯购买安装合同

特种设备安装改造维修告知单

建筑工程工伤保险书

建筑工程安全生产责任保险

质安监手续

监理合同（原件）和监理单位资质、营业执照、关键岗位人员证书

施工合同（原件）、施工单位资质、营业执照、企业安全生产许可证、建造师证及关键岗位人员证书

成立施工和监理项目部红头文件，安全领导小组任命红头文件

勘察合同及勘察报告